| Prioridad | Roles | ¿Qué se hace esta semana? | Responsable(s) | Estado | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Front-end | - Login funcional: Pantalla de inicio de sesión, Conexión al back para validar usuarios, Diferenciar roles (admin, profesor, representante, estudiante). | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Landing Page: Pendiente el texto de “Sobre nosotros” y corregir detalles del texto. | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Paneles iniciales en React: Registro de estudiantes, Lista de estudiantes, Panel de administrador, Panel de profesor, Panel de representante. | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Responsividad: Barra lateral debe convertirse en menú hamburguesa en móviles/tablets. | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Integración en la estructura base: Usar la estructura con Docker + React + Django que José Gabriel subió, Subir avances al repositorio general (cada uno en su rama). | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  | Back-end | - Modelos de Base de Datos: Usuarios y roles (tipos de cuenta), Tablas necesarias para registro y listas. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - API inicial: Endpoints para registro de estudiantes, Endpoints para lista de estudiantes. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Login / Autenticación: Endpoint para validar credenciales, Manejo de roles (admin, profesor, representante, estudiante). | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Integración Django + React en Docker: Probar que el backend corre dentro del entorno dockerizado, Asegurar que se pueda consumir desde el front. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
| Media | Front-end | - Corrección de errores de texto en la Landing Page | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Conectar paneles con la API del back (cuando ya esté lista la autenticación y BD). | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Ajustes de diseño y usabilidad (colores, coherencia visual, tipografía). | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  |  | - Definir navegación por roles (asegurar que cada tipo de usuario vea su panel correcto). | Luisángel Betancourt y Abraham Guillén |  |  |
|  | Back-end | - División de tareas entre Gabriel y Cleider: Gabriel mencionó que iba a hablar con Cleider para dividir la lógica del backend. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Estructura del backend: Gabriel está ajustando el core para login y autenticación, y reorganizando las apps por rol. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Definición de claves primarias: Gabriel está decidiendo si usar id_usuario en vez de cédula o email para evitar errores futuros. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Conexión Django + React: Cuando el login esté estable. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Docker: Gabriel no ha trabajado con Docker antes, así que necesita familiarizarse con la estructura que José Gabriel subirá. | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
| Baja | Front-end |  |  |  |  |
|  | Back-end | - Lógica de cuentas inactivas (ejemplo: congelar cuentas de representantes sin estudiantes activos). | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Optimización de queries y rendimiento (mejoras de eficiencia). | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |
|  |  | - Documentación extendida de la API (detalles técnicos para desarrolladores). | Gabriel Jimenez y Cleider Pérez |  |  |

Sprint 1: Plan de Trabajo

Estados de tarea: Pendiente		, En Proceso		, Finalizada		, Sin completar		.

Dashboard

4 dashboards, pantallas navegables.

Admin, profesor mañana 4-11.

José Gabriel y Gabriel están con eso, Abraham, Cleider y Luisangel

Apis autenticación para inicio de sesión front con back. Para mañana.

Para esta semana viernes: 4 dashboards.

Después PDF, registrar estudiante.

Bajar de GitHub.

Cleider y Abraham. No han hecho nada, semana pasada informe no colaboraron.

Los diseños ya están.

Vista de registro de estudiante y registro de usuario. No es para esta semana.

Sprint 2: Generar PDF y empezar con los horarios de estudiantes. Redirecciones.